UMOWA

Zawarta w dniu  ..................................................................................... r. w Ostrzeszowie

pomiędzy Miastem i Gminą Ostrzeszów reprezentowanym przez :

Burmistrza – mgr  inż. Mariusza Witka

zwanym dalej Zamawiającym a:

.............................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :

.............................................................................................................................................

# została zawarta umowa następującej treści :

§ 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienie – roboty budowlane pod nazwą: „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta                        i Gminy w Ostrzeszowie do obowiązujących przepisów ppoż., zgodnie z opracowaną ekspertyzą – wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej”.

2. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem gospodarczym uprawnionym do wykonywania wyżej wymienionych robót.

3. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro o nazwie: „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta                        i Gminy w Ostrzeszowie do obowiązujących przepisów ppoż., zgodnie z opracowaną ekspertyzą – wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wewnętrznej instalacji hydrantowej” na podstawie Zarządzenia Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów                  z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie regulaminu zamówień publicznych o wartości szacowanej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

§ 2. Na przedmiot umowny określony w § 1 składa się zakres rzeczowy określony                             w załączonym kosztorysie ofertowym.

§ 3. Termin wykonania przedmiotu umowy określony w § 1 wykonany będzie do dnia                    30 października 2018 roku.

§ 4. 1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będzie wykonywany remont                   z dniem podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren wykonywania robót i właściwie oznakować na czas prowadzenia robót wszelkie utrudnienia w ruchu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót.

§ 5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia określonego                    w § 1.

§ 6. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu prac objętych umową strony wyznaczają: Pana Włodzimierza Piekarczyka – Sekretarza Miasta i Gminy Ostrzeszów i Pana Jana Błocha – Kierownika Referatu Obsługi w Wydziale Organizacyjnym, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa reprezentujących Zamawiającego oraz  ...................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentującego Wykonawcę.

§ 7. 1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych:

- w okresie realizacji przedmiotu umowy;

- w okresie obowiązywania gwarancji.

Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

§ 8. 1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zgodnie z przeprowadzonym przetargiem  wynosi:   ........................................................................................... PLN  brutto

(słownie: ......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..),

w tym:

podatek VAT  ...........    %: ................................. PLN.

(słownie: ...................................................................................................................................),

wartość netto: ............................................................................... PLN.

(słownie: ......................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1  odpowiada zakresowi wszystkich prac  wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy  i  jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowiącym integralną część umowy  oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. Ceny jednostkowe i stawki określone przez  Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji za wyjątkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

4. Rozliczenie robót nastąpi jedną fakturą wystawioną  i dostarczoną Zamawiającemu                       wraz z protokołem dokonanego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie obmiar wykonanych robót zatwierdzony przez Zamawiającego oraz obustronnie podpisany protokół odbioru robót.

6. Zamawiający ma prawo z tytułu nierzetelnego wykonania robót do wyłączenia z obmiaru określonego w fakturze części zakresu niezrealizowanych robót, na podstawie protokołu kontroli lub odbioru robót.

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

9. Zamawiający dokona zapłaty  faktury  przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  wskazany na wystawionej przez Wykonawcę fakturze.

§ 9. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca  - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za  przedmiot umowy;

- za  odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości                  0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w oddaniu określonej w umowie części przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Kary umowne, o których mowa w ust.1, Zamawiający może potrącić z faktur Wykonawcy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  za     które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem sytuacji zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć                      w chwili zawarcia umowy.

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

§ 10. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej zatwierdzonej przez obie strony.

§ 11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 12. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2  dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                                        ZAMAWIAJĄCY